Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за период 2019 года

# Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с  Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, утвержденным постановлением администрации Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области от 27.05.2016 г. № 55, (далее - Порядок).

Муниципальная программа «Благоустройство территории Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2019-2021 годы» (далее - программа) срок действия 2019-2021 год. Общий объем запланированных средств на 2019 год на реализацию программы составил 2429421,12 рублей, в том числе средства бюджета Красавского муниципального образования 2429421,12 рублей, профинансированы мероприятия на сумму 1948840,94 рублей  или 80,2 % от плана.

Задачей муниципальной программы является осуществление мероприятий улучшение социально-бытовых условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата территории поселения. Расходные обязательства выполнены не в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения  в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной программы составляет -80,2%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в администрации Красавского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы» (далее - программа) срок действия 2019-2021 год.. Общий объем запланированных средств на 2019 год на реализацию программы составил 1660536,46 рублей, в том числе средства бюджета Красавского муниципального образования 1660536,46 рублей, профинансированы мероприятия на сумму 1152891,21 рублей  или 69,4 % от плана.

Задачей муниципальной программы является осуществление мероприятий повышения эффективности и результатов в сфере социально-экономического развития и эффективной реализации полномочий в администрации Красавского МО Самойловского муниципального района. Расходные обязательства выполнены не в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения  в части изменения бюджетных ассигнований.  Эффективность реализации муниципальной программы составляет -69,4%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

Муниципальная программа «Межевание и формирование земельных участков в границах Красавского муниципального образования Самойловского муниципального  района Саратовской области на 2019 год» (далее - программа) срок действия 2019 год. Общий объем запланированных средств на 2019 год на реализацию программы составил 101500  рублей, в том числе средства бюджета Красавского муниципального образования 101500  рублей, профинансированы мероприятия на сумму 38900  рублей  или 38,3 % от плана.

Задачей муниципальной программы является осуществление мероприятий рационального использования земельных участков, образования земельных участков, осуществления сверки (определение) координат характерных точек границ предоставленного земельного участка с координатами характерных точек границ фактически занятого земельного участка поселения. Расходные обязательства выполнены не в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения  в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 38,3%, эффективность реализации муниципальной   программы – низкая.

Муниципальная программа «Оснащение современными энергосберегающими лампами уличного освещения сельских населенных пунктов Красавского МО Самойловского муниципального района Саратовской области  на  2019 год» (далее - программа) срок действия 2019 год. Общий объем запланированных средств на 2019 год на реализацию программы составил 255411,43 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Красавского муниципального образования 255411,43 рублей, профинансированы мероприятия на сумму 230825  рублей  или 90,4 % от плана.

Задачей муниципальной программы является осуществление мероприятий улучшения условий и комфортности проживания граждан, приведения в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения, повышения надежности и долговечности сетей уличного освещения, повышения безопасности дорожного движения, повышения уровня благоустройства территории муниципального образования, восстановления сетей уличного освещения муниципального образования  до нормативного. Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 90,4%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

Муниципальная программа «Подключение к средствам передачи данных волоконно-оптической связи (ВОЛС)  по адресу: с.Красавка, ул.Советская, д.93   в  2019 году» (далее - программа) срок действия 2019 год. Общий объем запланированных средств на 2019 год на реализацию программы составил 40000 рублей, в том числе средства бюджета Красавского муниципального образования 40000 рублей, профинансированы мероприятия на сумму 37760 рублей  или 94,4 % от плана.

Задачей муниципальной программы является осуществление мероприятий обеспечения высокой скорости загрузки Интернета одновременно на всех машинах, качественной телефонной связи, решения вопроса скоростной обработки постоянно растущих объёмов передаваемой информации. Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 94,4%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры  и спорта на территории   Красавского муниципального образования   на 2019-2021 годы» (далее - программа) срок действия 2019-2021 год.. Общий объем запланированных средств на 2019 год на реализацию программы составил 50,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Красавского муниципального образования 50,0 тыс. рублей, профинансированы мероприятия на сумму 0,0 тыс. рублей. Причины не освоения бюджетных ассигнований: на физкультурные и спортивно-массовые мероприятия расходовались спонсорские денежные средства. Задачей муниципальной программы является осуществление мероприятий, направленных на увеличение количества детей и подростков, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом, увеличение количества детей,  подростков, занимающихся физической культурой и спортом, увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий, увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы составляет - 100%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

- Содействие созданию и развитию общественных объединений малого предпринимательства, организация обмена опытом с объединениями других муниципальных образований в количестве 1;

- Оказание консультационной помощи представителям малого бизнеса, работникам и работодателям по вопросам обучения и основам трудового законодательства в количестве 3;

Сведения

о достижении значений показателей

муниципальных программ Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за период 2019 года

| N п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* |  | установленные на 2019 год | фактически достигнутые за отчетный период 2019 года |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 муниципальная программа «Благоустройство территории Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2019-2021 годы» | баллы |  | 2019 | 10 |  | 9 | - |
| 2 | Показатель 1 муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в администрации Красавского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы» | баллы |  | 2019 | 10 |  | 8 |  |
| 3 | Показатель 1 муниципальная программа «Межевание и формирование земельных участков в границах Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2019 год» | баллы |  | 2019 | 10 |  | 4 |  |
| 4 | Показатель 1 муниципальная программа «Оснащение современными энергосберегающими лампами уличного освещения сельских населенных пунктов Красавского МО Самойловского муниципального района Саратовской области на 2019 год» | баллы |  | 2019 | 10 |  | 10 |  |
| 5 | Показатель 1 муниципальная программа «Подключение к средствам передачи данных волоконно-оптической связи (ВОЛС) по адресу: с.Красавка, ул.Советская, д.93 в 2019 году» | баллы |  | 2019 | 10 |  | 10 |  |
| 6 | Показатель 1 муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Красавского муниципального образования на 2019-2021 годы» | баллы |  | 2019 | 10 |  | 10 |  |

_____________________________

*

Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика

за период 2019 года

отчетный период 2019 год

| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Срок реализации (дата) | Ожидаемый результат | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, за счет всех источников |  | областной бюджет |  | федеральный бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |  |
| Всего по муниципальной программе «Благоустройство территории Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2019-2021 годы» за период 2019 год |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2019 | 2019 | 2429421,12 | 1948840,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2429421,12 | 1948840,94 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по муниципальной программе «Совершенствование местного самоуправления в администрации Красавского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы» |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2019 | 2019 | 1660536,46 | 1152891,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1660536,46 | 1152891,21 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по муниципальной программе «Межевание и формирование земельных участков в границах Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2019 год» |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2019 | 2019 | 101500 | 38900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101500 | 38900 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по муниципальной программе «Оснащение современными энергосберегающими лампами уличного освещения сельских населенных пунктов Красавского МО Самойловского муниципального района Саратовской области на 2019 год» |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2019 | 2019 | 255411,43 | 230825 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255411,43 | 230825 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по муниципальной программе «Подключение к средствам передачи данных волоконно-оптической связи (ВОЛС) по адресу: с.Красавка, ул.Советская, д.93 в 2019 году» |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2019 | 2019 | 40000 | 37760 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40000 | 37760 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Красавского муниципального образования на 2019-2021 годы» |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2019 | 2019 | 50000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000 | 0,0 | 0,0 | 50000 |  |

Сведения

о расходах на реализацию муниципальной программы за период 2019 года

соответствующих источников финансового обеспечения

(рублей)

| Наименование | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные объемы финансового обеспечения* | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2019-2021 годы» за период 2019 года |  | всего | 2429421,12 | 1948840,94 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 2429421,12 | 1948840,94 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего | 2429421,12 | 1948840,94 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 2429421,12 | 1948840,94 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в администрации Красавского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы» за период 2019 года |  | всего | 1660536,46 | 1152891,21 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 1660536,46 | 1152891,21 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего | 1660536,46 | 1152891,21 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 1660536,46 | 1152891,21 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа «Межевание и формирование земельных участков в границах Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2019 год» за период 2019 года |  | всего | 101500 | 38900 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 101500 | 38900 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего | 101500 | 38900 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 101500 | 38900 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа «Оснащение современными энергосберегающими лампами уличного освещения сельских населенных пунктов Красавского МО Самойловского муниципального района Саратовской области на 2019 год» за период 2019 года |  | всего | 255411,43 | 230825 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 255411,43 | 230825 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего | 255411,43 | 230825 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 255411,43 | 230825 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа «Подключение к средствам передачи данных волоконно-оптической связи (ВОЛС) по адресу: с.Красавка, ул.Советская, д.93 в 2019 году» за период 2019 года |  | всего | 40000 | 37760 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 40000 | 37760 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего | 40000 | 37760 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 40000 | 37760 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа ««Развитие физической культуры и спорта на территории Красавского муниципального образования на 2019-2021 годы» за период 2019 года |  | всего | 50000 | 50000 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 50,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 50000 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего | 50000 | 50000 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 50000 |  |

Заключение: реализацию муниципальных программ за 2019 год Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области признать высокоэффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить выполнение программных мероприятий.