Администрация

Красавского муниципального образования

Самойловского муниципального района Саратовской области

===================================================================

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «21» февраля 2022  г.	 	№ 5-Р					с. Красавка

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения по адресу: Саратовская область, Самойловский район, с.Красавка, по ул.Ленина от въезда со стороны с.Ольшанка

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд»;

1.Провести аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения по адресу: Саратовская область, Самойловский район, с.Красавка, по ул.Ленина от въезда со стороны с.Ольшанка.

2. Начальная (максимальная), цена контракта 6087000,00 (Шесть миллионов восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: начало с 11 мая 2022 года, окончание работ по 11 июля 2022 года, срок действия муниципального контракта до 31 декабря 2022 года.

3.Контрактному управляющему:

1) представить техническое задание 6087000,00 (Шесть миллионов восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек в срок до 23 февраля 2022 года;

2) в срок до 23 февраля 2022 года разработать проект муниципального контракта;

3) в срок до 23 февраля 2022 года разместить в ЕИС (на официальном сайте закупок) извещение о проведении электронного аукциона, соответствующие документы к извещению.

Глава Красавского

муниципального образования					С.В. Бережнов